# CRONOGRAMA DE TRABAJO - RETO SOLID (FARMACIA)

Arquitectura de Software  |  Equipo de 4 integrantes  |  Entrega: Lunes 10 de agosto, 23:59

1. Contexto y reglas del proyecto

• Evaluación 1 (25 % de la nota). Modernización arquitectónica del sistema de farmacia heredado aplicando los 5 principios SOLID, sin cambiar el comportamiento observable.

• Entregables: diagnóstico AS-IS, diseño TO-BE, ADR (mínimo 5), implementación rediseñada en C#, casos de caracterización (mínimo 8), métrica de extensibilidad, bitácora de uso de IA, video de sustentación (máximo 20 minutos), README y estructura de carpetas /00 a /04.

• El código actual (SolucionFarmacia) es el sistema LEGADO (AS-IS). Todo el rediseño y toda la documentación están por hacer.

• Regla de oro: primero se captura el comportamiento base del sistema original (línea base) y ese comportamiento NO puede cambiar durante el rediseño. Ninguna salida, regla de negocio o cálculo puede variar.

2. Roles del equipo

Los 4 roles están sin asignar: se asignan hoy miércoles. Cada integrante responde formalmente por un frente y lo sustenta en el video.

| Rol | Responsabilidades | Entregables |
| --- | --- | --- |
| Arquitecto de dominio | SRP, modelo del dominio, jerarquías de herencia y validación LSP. | Clases del dominio y jerarquía Medicamento / Cápsula / Líquido. |
| Arquitecto de dependencias | Mapa de dependencias, abstracciones (interfaces), inversión de dependencias y composition root. | Interfaces de servicios, abstracción de persistencia y Program.cs. |
| Ingeniero de comportamiento | Casos de caracterización y evidencia de preservación de la conducta. | 8+ casos con salidas original vs rediseño y programa de demostración. |
| Integrador y evidencia | Diagramas UML, estructura de carpetas, bitácora de IA, métricas, video, GitHub y README. | Carpetas /00 a /04, README y enlace del video. |

3. Cronograma día a día

| Día | Foco | Meta del día |
| --- | --- | --- |
| Miércoles 5 | Arranque, lectura en frío y línea base. | Línea base capturada + hojas de lectura en frío listas. |
| Jueves 6 | Diagnóstico AS-IS completo. | Diagrama AS-IS + hallazgos + SC elegida. |
| Viernes 7 | Diseño TO-BE parte 1. | Diagrama TO-BE con colores + ADR 1-3. |
| Sábado 8 | TO-BE parte 2 + implementación. | Código rediseñado cerrado y funcionando. |
| Domingo 9 | Cierre de código, evidencia y video. | TODO LISTO antes de medianoche. |
| Lunes 10 | Solo empaque y revisión final. | Entrega enviada antes de las 23:59. |

3.1 Miércoles 5 (tarde/noche) - Arranque, lectura en frío y línea base

1. Asignar roles y fijar la reunión diaria de 1 hora.

2. Cada integrante lee el código AS-IS por su cuenta y escribe SU página de lectura en frío: qué creen que hace el sistema y sus entidades, los 3 lugares que harían costoso un cambio y por qué, y 1 pregunta al programador original. Guardar en /00-lectura-en-frio/Nombre.md

3. Capturar el comportamiento base del sistema original ANTES de tocar nada: login correcto, login fallido, ver productos, ver clientes, buscar producto, registrar venta, acumular puntos, alertas de stock y de vencimiento. Guardar en /04-evidencia/linea-base/

4. Como el menú es interactivo, el Ingeniero de comportamiento arma un harness que llama a los servicios con datos fijos para obtener salidas deterministas.

5. Verificar que el proyecto compila (dotnet build) e inicializar el repositorio GitHub del entregable.

Criterio de salida: 4 hojas de lectura en frío - Compila - Línea base capturada - Repo creado.

3.2 Jueves 6 - Diagnóstico AS-IS + decisión de la solicitud de cambio

1. Diagrama UML AS-IS completo en draw.io: todas las clases, atributos, operaciones, relaciones y multiplicidades reales, en notación extendida. Guardar fuente editable + PNG en /01-diagnostico/

2. Inventario de hallazgos (tabla H-01 en adelante): ubicación archivo/clase/línea, síntoma, principio comprometido, impacto en el negocio, severidad y origen (propio o asistido). Mínimo 3 hallazgos propios y 1 sugerencia de la IA refutada con argumento técnico.

3. Mapa de dependencias: qué clase depende de cuáles, alto nivel vs bajo nivel, y dónde está invertida la relación hoy.

4. Top 3 puntos de dolor priorizados con criterio explícito.

5. Línea base de las 3 solicitudes de cambio: cuántas clases y archivos habría que modificar hoy y qué comportamiento se arriesga (SC-1, SC-2 y SC-3).

6. Decidir la SC a implementar (recomendación: SC-1) y empezar la bitácora de IA.

Criterio de salida: AS-IS + hallazgos + mapa + top 3 + línea base de SC - SC elegida.

3.3 Viernes 7 - Diseño TO-BE parte 1

1. Diagrama UML TO-BE en draw.io: en negro lo que se conserva del diseño original y un color por principio aplicado, con su leyenda. Guardar fuente editable + PNG en /02-diseno/

2. Definir las particiones de clases por SRP: qué clase se parte, en cuántas y por qué esa frontera.

3. Justificar la jerarquía Medicamento / Cápsula / Líquido: herencia vs composición y verificación LSP explícita (precondiciones, postcondiciones, invariantes y excepciones).

4. Definir las abstracciones nuevas: interfaces de servicios, abstracción de persistencia (lectura de archivos), notificación y descuento, y el punto exacto del composition root.

5. Redactar los ADR 1 a 3 (los estructurales): contexto y evidencia, al menos 2 alternativas evaluadas, decisión, costo aceptado y principios involucrados.

Criterio de salida: TO-BE con colores y leyenda - ADR 1 a 3.

3.4 Sábado 8 - TO-BE parte 2 + implementación

1. Redactar los ADR 4 y 5.

2. Validar que el TO-BE sea espejo 1:1 del código que se escribirá: cada clase e interfaz del diagrama existe en el código y no hay clases relevantes fuera del diagrama.

3. Implementar el rediseño: interfaces, repositorio de datos, inyección por constructor, composition root, sacar el Console.WriteLine del dominio y desacoplar la carga de archivo (ServicioProducto). Mantener el comportamiento idéntico.

4. Implementar la SC elegida (ej. SC-1: nuevos subtipos de producto + factory + carga por tipo, sin tocar el flujo del medicamento).

5. Cerrar el código ANTES de medianoche: el domingo ya no se cambia comportamiento. Además, escribir el guion del video.

Criterio de salida: compila y ejecuta - mismas salidas que la línea base - guion de video listo.

3.5 Domingo 9 - TODO LISTO (día pesado)

1. Terminar detalles de código, compilación limpia y correr todos los escenarios.

2. Ejecutar los 8+ casos de caracterización contra el original (línea base) y contra el rediseño, y guardar las salidas comparadas en /04-evidencia/caracterizacion/

3. Métrica de extensibilidad: tabla de clases creadas vs modificadas (arquitectura vieja vs nueva) para la SC implementada, con interpretación y qué habría pasado con las otras 2 solicitudes.

4. Completar la bitácora de IA: consulta, propuesta de la herramienta, decisión (aceptada / corregida / rechazada) y argumento. La calidad del juicio pesa más que la cantidad.

5. Revisión cruzada de consistencia diagrama TO-BE vs código.

6. Grabar el video (máximo 20 minutos) con los 4 integrantes y cámara. Guion por bloques: 0-3 AS-IS y puntos de dolor - 3-6 hallazgos y refutación - 6-12 TO-BE y ADR - 12-17 ejecución en vivo y métrica - 17-20 IA propuesta y no usada + deuda técnica consciente. Subirlo a YouTube y pegar el enlace en el README.

7. Escribir el README (roles, instrucciones de ejecución, enlace del video) y subir todo al repositorio de GitHub.

Criterio de salida (antes de medianoche): código + evidencia + diagramas + ADR + bitácora + video + README completos y subidos al repo.

3.6 Lunes 10 (hasta las 23:59) - SOLO EMPAQUE

1. Revisar la estructura final de carpetas /00 a /04 y el README.

2. Pasar el checklist final de la rúbrica y corregir solo detalles menores.

3. Generar el paquete de entrega y enviarlo ANTES de las 23:59.

Criterio de salida: no se hace trabajo nuevo; solo verificación y envío.

4. Solicitudes de cambio (elegir 1 para implementar)

Se implementa solo una y se justifica la elección. La métrica compara la arquitectura vieja contra la nueva.

| Código | Solicitud | Principios que presiona |
| --- | --- | --- |
| SC-1 | Vender cosméticos y comestibles (gaseosas, agua, helados, snacks en general). | OCP y LSP. RECOMENDADA. |
| SC-2 | Vender servicios: inyectología, cambio de vendajes, curaciones básicas, entre otros. | Nuevo tipo de entidad distinto de producto. |
| SC-3 | Convenios: empresas (empleados), bancos (clientes), cooperativas y mutuales (asociados), universidades y colegios (estudiantes y profesores), con descuentos y crédito. | OCP, DIP e ISP. La más completa y compleja. |

Recomendación del equipo: SC-1, por ser la más segura de implementar y la más fácil de demostrar en el video y en la métrica de extensibilidad.

5. Checklist de penalizaciones (rúbrica) - vigilar todo el tiempo

• Código que no compila o no ejecuta: el criterio de implementación se califica en 0.0.

• Inconsistencia entre el diagrama TO-BE y el código entregado: la nota de los criterios 2 y 4 no puede superar 3.0.

• Ausencia de la bitácora de IA o de las hojas de lectura en frío: el criterio 6 se califica en 0.0.

• Cambio no autorizado en el comportamiento observable del sistema: penalización de 0.5 sobre la nota final por cada caso.

• Integrante que no participa en el video o no responde su pregunta de contradicción: su nota individual se reduce al menos en 1.5.

• Video que excede los 20 minutos: no se evalúa el contenido posterior al minuto 20.

• Entrega tardía: se penalizan 0.5 por cada 24 horas de retraso.

6. Riesgos y reglas de oro

• Las fechas de vencimiento en productos.txt son de 2025: para los casos de caracterización no usar DateTime.Now; congelar los escenarios con fechas fijas.

• No existe un repositorio propio del proyecto: inicializarlo hoy y subir avances todos los días.

• El domingo es un día saturado: el código debe quedar cerrado el sábado en la noche y el video se graba el domingo en la mañana.

• No dejar abierto el Word del enunciado cuando OneDrive esté sincronizando.

• Bitácora de IA desde el jueves: registrar consulta, propuesta, decisión (aceptada / corregida / rechazada) y argumento.